附件2

湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查

申   报   须   知

一、审查依据

- 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）

- 超限高层建筑工程抗震设防管理规定（建设部令111号）

- 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点（建质[2010]109号）

二、受理审批部门

湖北省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室（设在省住建厅勘察设计与科技处，以下简称省超限审查办公室）受理，湖北省住房和城乡建设厅审批。其中，主体结构总高度超过350m或审查难度较大的超限高层建筑工程报全国超限高层建筑工程抗震设防审查委员会审查。

三、提交的申报材料目录

- 项目所在地建设行政主管部门出具的初审意见

- 超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表

- 建筑结构工程超限设计的可行性论证报告

- 建设项目的岩土工程勘察报告

- 结构工程初步设计计算书

- 初步设计文件（建筑和结构专业部分）

- 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供相应的说明

- 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提出抗震试验研究报告。

- 建筑高度超过100m或场地条件较复杂的项目，应提供场地安全性评价报告。

以上申报材料准备一式六份。其中，报省超限审查办公室一份，审查组五名专家每人一份。（岩土工程勘察报告只需一份，送勘察专业审查专家）

四、办理程序

- 项目建设单位向省超限审查办公室提交一份完整的申报材料，材料需用塑料档案盒封装。

- 省超限审查办公室在5天内对申报材料进行形式审查，对审查合格的，正式受理，并确定项目审查组专家名单，通知项目建设单位。对审查不合格的，告知项目建设单位按要求补正。

- 项目建设单位将申报材料分送各位审查组专家，各位专家在收到申报材料后，7天之内对申报材料进行独立审查。

- 专家独立审查完成后，省超限审查办公室联系各位专家确定召开超限项目抗震专项审查会日期，下达审查会通知。

- 省超限审查办公室按通知的时间主持召开超限项目审查会。参加项目审查会的人员包括专家组成员以及建设单位、勘察单位和设计单位的代表，其中建设单位2-3人，勘察单位1-2人，设计单位3-4人（其中建筑专业1人，结构专业2-3人）。

- 审查会前，项目建设单位需准备“湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目审查组专家名单”表格一份，会上请专家签名。

- 审查通过的，项目建设单位会同专家组组长填写“湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查审批表”，并准备一式六份报省住房和城乡建设厅审批。

五、办理时限

自受理申请之日起20个工作日内完成审查工作。

六、相关资料

- 超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点（建质[2010]109号）

- 湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表（样式）

- 湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查审批表（样式）

- 湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查项目审查组专家名单（样式，见“湖北省超限高层建筑工程抗震设防专项审查审批表”附件）

（注：以上表格请项目建设单位统一按照提供的样式用A4纸打印）