附件：

贯彻落实《湖北省绿色建筑行动实施方案》工作任务分工表

| 序号 | 工作任务 |  |  | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点任务 | （一）推进绿色生态城镇建设 | 1、编制湖北省绿色生态城区示范导则及指标体系 | 省住建厅、省发改委 | 2014年5月 |
| 2 |  |  | 2、组织开展绿色生态城区示范，编制专项规划及实施方案。 | 市（州、县）政府 | 每年3月报送 |
| 3 |  |  | 3、确定省级绿色生态示范城区和绿色重点小城镇 | 省住建厅、省发改委、省财政厅 | 每年6月 |
| 4 |  | （二）推进绿色建筑标准实施 | 1、强制执行绿色建筑标准 | 市（州、县）政府 | 持续实施 |
| 5 |  |  | 2、组织开展绿色建筑集中示范 | 省住建厅、市（州、县）政府 | 每年底市县申报，第二年度3月确定示范项目 |
| 6 |  |  | 3、编制湖北省农房绿色建筑技术指南 | 省住建厅 | 2014年5月 |
| 7 |  |  | 4、编制湖北省农房绿色建设和改造推广图集 | 省住建厅 | 2014年6月 |
| 8 | 重点任务 | （三）推进新建建筑节能 | 1、严格实施建筑节能强制性标准 | 省、市、县住建部门 | 持续实施 |
| 9 |  |  | 2、发布《湖北省居住建筑低能耗设计标准》 | 省住建厅、省质监局 | 已发布 |
| 10 |  |  | 3、组织实施《湖北省居住建筑低能耗设计标准》 | 省、市、县住建部门 | 持续实施 |
| 11 |  | （四）推进既有建筑节能改造 | 1、组织开展既有建筑节能改造（600万㎡） | 省住建厅、省机关事务局、省财政厅、市（州、县）政府 | 2015年底前 |
| 12 |  |  | 2、武汉市申报国家公共建筑节能改造重点城市，编制实施方案 | 武汉市政府 | 2014年5月 |
| 13 |  |  | 3、编制《湖北省既有建筑节能改造技术导则》 | 省住建厅 | 2014年6月 |
| 14 |  | （五）推进可再生能源建筑规模化应用 | 1、推动可再生能源在建筑中的规模化应用 | 省住建厅、省发改委、市（州、县）政府 | 持续推进 |
| 15 |  |  | 2、制定强制性推广太阳能光热建筑应用一体化应用规定 | 市（州、县）政府 | 2014年底前 |
| 16 |  |  | 3、编制武汉城市圈可再生能源建筑应用发展规划及实施方案，并组织实施 | 城市圈各城市（武汉市牵头） | 2014年4月 |
| 17 |  | （六）推进公共建筑节能 | 1、加强公共机构办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计能效公示，确定重点用能建筑、高能耗建筑、标杆建筑 | 省住建厅、省机关事务局、市（州、县）政府 | 持续开展 |
| 18 |  |  | 2、建立湖北省公共建筑能耗监测平台，完成200栋大型公共建筑和公共机构办公建筑能耗分项计量装置安装 | 省住建厅、省机关事务局 | 2015年底前 |
| 19 |  |  | 3、研究制定公共建筑能耗（电耗）限额管理办法 | 省质监局、省发改委 | 2015年底前 |
| 20 |  |  | 4、严格执行公共建筑空调温度控制标准 | 市（州、县）政府 | 持续开展 |
| 21 | 重点任务 | （七）推进绿色建筑技术研发推广 | 1、组织开展绿色建筑共性和关键技术研究与应用 | 省住建厅、省科技厅 | 持续开展 |
| 22 |  |  | 2、建立省级绿色建筑工程技术中心 | 省住建厅、省科技厅 | 2014年6月 |
| 23 |  |  | 3、编制绿色建筑技术与产品推广目录 | 省住建厅 | 分年度编制发布 |
| 24 |  | （八）推进绿色建材产业发展 | 1、推广应用绿色建材 | 省住建厅 | 持续开展 |
| 25 |  |  | 2、引导高性能混凝土、高强钢筋的发展应用 | 省住建厅、省经信委 | 持续开展 |
| 26 |  |  | 3、大力发展预拌混凝土、预拌砂浆 | 省住建厅 | 持续开展 |
| 27 |  |  | 4、研究建立绿色建材认证制度，编制发布绿色建材产品目录 | 省住建厅、省质监局 | 2014年底前 |
| 28 |  |  | 5、加强建材生产、流通和使用环节的质量监管和稽查 | 省质监局、省工商局、省住建厅 | 持续开展 |
| 29 |  | （九）推进建筑工业化、住宅产业化 | 1、建立促进建筑工业化的标准体系 | 省住建厅、省质监局 | 2015年底前 |
| 30 |  |  | 2、开展工业化建筑示范试点 | 省住建厅 | 持续开展 |
| 31 |  |  | 3、引导住宅产业化发展，提高住宅全装修比重 | 省住建厅 | 持续开展 |
| 32 |  | （十）推进建筑废弃物资源化利用 | 1、推行建筑废弃物集中处理和分类利用 | 市（州、县）政府 | 持续开展 |
| 33 |  |  | 2、地级以上城市设立专门的建筑废弃物集中处理基地 | 市、州政府 | 2014年底前 |
| 34 |  |  | 3、严格建筑拆除管理，建立建筑物报废拆除审核制度 | 市（州、县）政府 | 2014年底前 |
| 35 | 保障措施 | （一）加强组织领导 | 1、加强综合协调，指导督促各地各部门开展工作，每年向省政府报告一次全省绿色建筑行动推进实施情况 | 省发改委、省住建厅 | 持续开展 |
| 36 |  |  | 2、各地建立和完善推进绿色建筑行动的协调机制，确定发展目标，明确政策措施和工作职责，强化目标管理和工作考核 | 市（州、县）政府 | 2013年12月 |
| 37 |  | （二）强化目标责任 | 1、全省绿色建筑行动目标分解及考核办法 | 省住建厅、省发改委、省财政厅 | 2014年3月 |
| 38 |  |  | 2、将工作目标和任务进一步分解落实到到县（市、区）及相关职能部门，制定考核办法，严格目标考核 | 市、州政府 | 2014年3月 |
| 39 |  | （三）落实扶持政策 | 1、湖北省绿色建筑容积率奖励办法 | 省住建厅 | 依据国家政策及时研究制定 |
| 40 |  |  | 2、湖北省地源热泵系统水资源管理办法 | 省住建厅、省水利厅 | 2014年5月 |
| 41 |  |  | 3、湖北省地源热泵系统用电与主体建筑实行同类电价实施办法 | 省住建厅、省物价局 | 2014年4月 |
| 42 |  |  | 4、湖北省绿色建筑税收优惠政策 | 省国税局、省地税局 | 2014年6月 |
| 43 |  | （四）加大财政支持 | 1、积极推荐符合条件的绿色生态城区和绿色重点小城镇申报国家示范 | 省住建厅、省财政厅 | 持续开展 |
| 44 |  |  | 2、对列入国家和省示范的绿色生态城区给予资金补助，研究制定具体办法 | 省财政厅、省住建厅 | 2014年4月 |
| 45 |  |  | 3、建立本级绿色建筑发展专项资金 | 市（州、县）政府 | 2014年底前 |
| 46 | 保障措施 | （五）严格监督管理 | 1、加强建筑工程的监管，落实绿色建筑相关法律法规、政策规定、技术标准 | 省住建厅、市（州、县）住建部门 | 持续开展 |
| 47 |  |  | 2、研究制定湖北省绿色建筑项目核准审批及节能评估办法 | 省发改委 | 2014年4月 |
| 48 |  |  | 3、研究制定促进绿色建筑发展在土地出让方面的政策，建立土地绿色出让制度 | 省国土厅 | 2014年3月 |
| 49 |  |  | 4、制定湖北省绿色建筑项目立项、土地出让、规划管理、勘察设计、施工建造、使用维护、报废拆除管理办法 | 省住建厅、省发改委、省国土厅 | 2014年6月 |
| 50 |  |  | 5、制定湖北省公共机构节能运行管理办法 | 省机关事务局 | 2014年6月 |
| 51 |  |  | 6、制定湖北省绿色建筑技术服务收费标准 | 省物价局 | 2014年6月 |
| 52 |  | （六）强化技术保障 | 1、设立湖北省建筑节能与绿色建筑专项科技计划 | 省科技厅 | 2013年12月 |
| 53 |  |  | 2、制定湖北省绿色建筑评价标准 | 省住建厅、省质监局 | 2014年6月 |
| 54 |  |  | 3、制定湖北省公共建筑能耗限额 | 省质监局、省发改委 | 依据国家政策及时研究制定 |
| 55 |  | （七）开展宣传教育 | 1、多种形式积极宣传绿色建筑，普及绿色建筑知识，营造开展绿色建筑行动的良好氛围 | 市（州、县）政府、省直各部门 | 持续开展 |