附件

“十二五”期间全省各市（州、林区）及辖区市县城镇生活垃圾处理设施规划及实施情况统计表

| 序号 | 城市 | 项目名称 | 建场（厂）、封场 |  | 收转运设施 |  |  |  |  | 渗滤液处理 |  | 总投资（万元） | 建设 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 转运站（个） | 能力（吨/日） | 转运车辆（辆） | 能力（吨/日） | 投资（万元） | 处理规模（吨/日） | 投资（万元） |  |  |  |
| 1 | 武汉 | 武汉东西湖新沟垃圾焚烧厂 | 1000 | 43000 |  |  |  |  |  |  |  | 43000 | 建成 | 规划 |
| 2 |  | 青山地区垃圾焚烧发电厂 | 1000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 | 在建 | 规划 |
| 3 |  | 汉阳锅顶山垃圾焚烧处理厂 | 1500 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 | 建成 | 规划 |
| 4 |  | 陈家冲水泥窑协同处理厂 | 500 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 在建 | 备选 |
| 5 |  | 东西湖餐厨垃圾处理厂 | 200 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 在建 | 备选 |
| 6 |  | 武昌餐厨垃圾处理厂 | 200 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 在建 | 规划 |
| 7 |  | 千子山垃圾综合处理场 | 1500 | 57650 | 16 | 8150 | 176 | 8150 | 75000 |  |  | 132650 | 未建 | 规划 |
| 8 |  | 农村垃圾收运系统工程 |  |  | 90 | 4100 | 200 | 4100 | 27100 |  |  | 27100 | 未建 | 规划 |
| 9 |  | 金口垃圾填埋场 | / | 4400 |  |  |  |  |  |  |  | 4400 | 未建 | 规划 |
| 10 |  | 岱山垃圾填埋场 | / | 2900 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 | 未建 | 规划 |
| 11 |  | 北洋桥垃圾填埋场 | / | 5800 |  |  |  |  |  |  |  | 5800 | 未建 | 规划 |
| 12 |  | 紫霞观垃圾填埋场 | / | 5400 |  |  |  |  |  |  |  | 5400 | 未建 | 规划 |
| 13 |  | 汉口餐厨垃圾处理厂 | 200 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 未建 | 规划 |
| 14 |  | 汉阳餐厨垃圾处理厂 | 200 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 未建 | 规划 |
| 15 |  | 江夏餐厨垃圾处理厂 | 200 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 未建 | 备选 |
| 16 |  | 餐厨垃圾收集转运体系 | 1000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 未建 | 备选 |
| 17 |  | 长山口水泥窑协同处置生活垃圾预处理厂 | 1000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 未建 | 备选 |
| 18 |  | 陈家冲垃圾填埋场二期工程 | 2000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 未建 | 备选 |
| 19 |  | 长山口垃圾填埋场二期工程 | 2100 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 | 未建 | 备选 |
| 20 | 黄石 | 黄石市生活垃圾中转站建设项目 |  |  | 3 | 100 | 31 | 100 | 1530 |  |  | 1530 | 建成 | 规划 |
| 21 |  | 黄石市餐厨垃圾处理厂 | 100 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 未建 | 规划 |
| 22 | 黄石 | 大冶市生活垃圾中转站建设项目 |  |  | 12 | 150 | 15 | 150 | 3000 |  |  | 3000 | 建成 | 备选 |
| 23 |  | 大冶市城乡垃圾收集转运系统工程 |  |  | 15 |  | 89 |  | 10028 |  |  | 10028 | 未建 | 备选 |
| 24 |  | 阳新县生活垃圾中转站建设项目 |  |  | 6 | 150 |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 在建 | 规划 |
| 25 | 襄阳 | 襄阳市生活垃圾焚烧处理厂 | 1200 | 57000 | 8 | 200 | 20 | 200 | 1800 |  |  | 58800 | 建成 | 规划 |
| 26 |  | 襄阳市市区生活垃圾收运系统 |  |  | 20 | 500 | 150 | 500 | 5000 |  |  | 5000 | 在建 | 备选 |
| 27 |  | 襄阳市洪山头生活垃圾填埋场封场项目 | / | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 未建 | 规划 |
| 28 |  | 襄阳市餐厨垃圾处理厂 | 200 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | 未建 | 规划 |
| 29 |  | 枣阳市西洼生活垃圾卫生填埋场 | / | 3000 |  |  |  |  |  | 108 | 648 | 3648 | 建成 | 规划 |
| 30 |  | 老河口市城市垃圾处理工程 | 288 | 8294 | 2 | 50 | 2 | 50 | 450 |  |  | 8744 | 建成 | 规划 |
| 31 |  | 老河口市大堰垃圾填埋场 | / | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 未建 | 规划 |
| 32 |  | 华新环境工程（南漳）有限公司水泥窑协同处理生活垃圾项目 | 200 | 10000 | 2 | 50 | 5 | 50 | 450 |  |  | 10450 | 在建 | 更改 工艺 |
| 33 |  | 南漳县沙河垃圾处理场 | / | 84 |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 未建 | 规划 |
| 34 |  | 保康垃圾处理场 | 100 | 2690 | 3 | 100 | 10 | 100 | 900 |  |  | 3590 | 未建 | 规划 |
| 35 |  | 保康县塔儿坡垃圾处理场 | / | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 未建 | 规划 |
| 36 |  | 谷城县老君山垃圾处理场 | 200 | 5380 | 3 | 100 | 10 | 100 | 900 |  |  | 6280 | 未建 | 规划 |
| 37 | 荆州 | 城乡生活垃圾收运及固体废弃物处理工程 |  |  | 11 | 500 | 123 | 600 | 6690 |  |  | 6690 | 在建 | 规划 |
| 38 |  | 荆州市餐厨垃圾处理厂 | 100 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 未建 | 规划 |
| 39 |  | 洪湖市生活垃圾无害化处理工程 | 400 | 9200 |  |  |  |  |  |  |  | 9200 | 在建 | 规划 |
| 40 |  | 洪湖市垃圾转运设施 |  |  | 10 | 100 | 20 | 100 | 1980 |  |  | 1980 | 在建 | 规划 |
| 41 |  | 洪湖市垃圾场 | / | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 未建 | 规划 |
| 42 |  | 石首市垃圾处理场 | 250 | 7200 | 2 | 50 | 6 | 50 | 480 |  |  | 7680 | 在建 | 规划 |
| 43 |  | 松滋市垃圾收转运设施项目 |  |  | 18 | 126 | 5 | 130 | 2000 |  | 备选 | 2000 | 在建 | 备选 |
| 44 |  | 公安县生活垃圾收转运设施 |  |  | 2 | 50 | 6 | 50 | 480 |  |  | 480 | 在建 | 规划 |
| 45 |  | 江陵县垃圾无害化处理场 | 40 | 1076 | 2 | 60 | 5 | 50 | 510 |  |  | 1586 | 在建 | 规划 |
| 46 |  | 江陵县垃圾填埋场 | / | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 未建 | 规划 |
| 47 |  | 监利县垃圾收运项目 |  |  | 12 | 150 | 19 | 150 | 1470 |  |  | 1470 | 在建 | 规划 |
| 48 |  | 监利县垃圾填埋场 | 240 | 4191 |  |  |  |  |  |  |  | 4191 | 未建 | 规划 |
| 49 |  | 监利县容城镇半路堤垃圾处理场 | / | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 未建 | 规划 |
| 50 | 宜昌 | 点军垃圾处理项目 | 130 | 8812 | 2 | 100 | 12 | 100 | 960 |  |  | 9772 | 在建 | 规划 |
| 51 | 宜昌 | 宜昌市猇亭垃圾填埋场工程 | 350 | 15176 | 6 | 200 | 30 | 200 | 2100 |  |  | 17276 | 未建 | 规划 |
| 52 |  | 宜昌城区垃圾收运系统改进项目 |  |  | 16 | 700 | 160 | 700 | 9000 |  |  | 9000 | 未建 | 规划 |
| 53 |  | 宜昌市黄家湾填埋场封场项目 | / | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 未建 | 规划 |
| 54 |  | 宜昌市夷陵区三环湾垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 900 | 900 | 未建 | 规划 |
| 55 |  | 宜昌市黄家湾餐厨垃圾处理厂 | 200 | 11130 |  |  |  |  |  |  |  | 11130 | 未建 | 规划 |
| 56 |  | 宜昌中心城区生活垃圾处理项目 | 1200 | 52000 |  |  |  |  |  |  |  | 52000 | 未建 | 备选 |
| 57 |  | 宜昌水泥窑协同处置生活垃圾处理厂 | 600 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  | 16000 | 未建 | 备选 |
| 58 |  | 当阳市城市生活垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 528 | 528 | 在建 | 规划 |
| 59 |  | 当阳市蔡家冲垃圾处理场 | / | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 未建 | 规划 |
| 60 |  | 长阳县避难溪垃圾处理场（二期） | 140 | 3766 | 4 | 200 | 10 | 200 | 1500 |  |  | 5266 | 在建 | 规划 |
| 61 |  | 长阳县梅子溪垃圾填埋场 | / | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 未建 | 规划 |
| 62 |  | 秭归县城垃圾处理场二期工程 | 150 | 3158 |  |  |  |  |  |  |  | 3158 | 在建 | 规划 |
| 63 |  | 秭归县移民生态工业园垃圾收集工程 |  |  | 5 | 70 | 5 | 70 | 570 |  |  | 570 | 未建 | 规划 |
| 64 |  | 秭归县三峡翻坝物流工业园垃圾收集转运工程 |  |  | 5 | 30 | 2 | 30 | 240 |  |  | 240 | 未建 | 规划 |
| 65 |  | 兴山县城垃圾渗滤液处理项目 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 800 | 800 | 在建 | 备选 |
| 66 |  | 五峰县渔洋关垃圾处理场 | 99 | 2912 | 5 | 199 | 6 | 199 | 680 |  |  | 3592 | 未建 | 规划 |
| 67 |  | 五峰县渔洋关垃圾处理场 | / | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 未建 | 规划 |
| 68 |  | 远安县生活垃圾无害化填埋场 | / | 3632 |  |  |  |  |  | 100 | 1690 | 5322 | 未建 | 规划 |
| 69 | 十堰 | 十堰城区白浪垃圾处理场 | 200 | 5760 | 10 | 200 | 20 | 200 | 1800 |  |  | 7560 | 未建 | 规划 |
| 70 |  | 十堰市刘家沟垃圾处理场 | / | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 未建 | 规划 |
| 71 |  | 十堰市餐厨垃圾处理厂 | 80 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 未建 | 规划 |
| 72 |  | 丹江口市城市垃圾处理项目 | 290 | 6517 |  |  |  |  |  |  |  | 6517 | 在建 | 十一五 |
| 73 |  | 丹江口新城区许家畈垃圾处理场 | 200 | 5760 | 2 | 50 | 10 | 50 | 600 |  |  | 6360 | 未建 | 规划 |
| 74 |  | 丹江口市铁匠沟垃圾处理场 | / | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 未建 | 规划 |
| 75 |  | 郧西县城区及近郊区生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 2690 | 2 | 50 | 10 | 100 | 600 |  |  | 3290 | 在建 | 规划 |
| 76 |  | 郧西县天池庵垃圾处理场 | / | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 未建 | 规划 |
| 77 |  | 竹溪县城关生活垃圾处理场 | 100 | 2690 | 3 | 100 | 10 | 100 | 900 |  |  | 3590 | 在建 | 规划 |
| 78 | 十堰 | 竹溪县城关垃圾处理场 | / | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 未建 | 规划 |
| 79 |  | 竹山县城关生活垃圾处理场 | 100 | 2690 | 3 | 80 | 10 | 100 | 780 |  |  | 3470 | 未建 | 规划 |
| 80 |  | 竹山县文峰乡滚子岭生活垃圾临时堆放库 | / | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 未建 | 规划 |
| 81 |  | 竹山县城生活垃圾填埋场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 240 | 240 | 未建 | 规划 |
| 82 |  | 房县兔子洼生活垃圾处理场 | / | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 未建 | 规划 |
| 83 |  | 房县垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 408 | 408 | 未建 | 规划 |
| 84 |  | 郧县城关垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 528 | 528 | 未建 | 规划 |
| 85 | 孝感 | 孝感市辛安垃圾焚烧处理厂 | 700 | 35000 | 10 | 250 | 25 | 250 | 2250 |  |  | 37250 | 未建 | 规划 |
| 86 |  | 孝感垃圾综合处理场 | 300 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 未建 | 备选 |
| 87 |  | 应城市城区生活垃圾处理场工程 | 350 | 6630 |  |  |  |  |  |  |  | 6630 | 在建 | 规划 |
| 88 |  | 应城市光辉垃圾处理场 | / | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 未建 | 规划 |
| 89 |  | 汉川市城区生活垃圾处理场工程 | 350 | 10080 | 2 | 50 | 5 | 50 | 450 |  |  | 10530 | 在建 | 规划 |
| 90 |  | 汉川市霍城垃圾填埋场 | / | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 未建 | 规划 |
| 91 |  | 孝昌县城市生活垃圾处理工程 | 190 | 5111 |  |  |  |  |  |  |  | 5111 | 在建 | 规划 |
| 92 |  | 孝昌县花园镇联建村简易填埋场 | / | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 未建 | 规划 |
| 93 |  | 大悟县城区生活垃圾处理场 | 200 | 5380 | 2 | 50 | 2 | 50 | 450 |  |  | 5830 | 在建 | 规划 |
| 94 |  | 大悟县黄土村垃圾堆放场 | / | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 未建 | 规划 |
| 95 |  | 云梦县罗范村垃圾填埋场 | / | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 未建 | 规划 |
| 96 |  | 云梦县垃圾收集转运系统 |  |  | 10 | 300 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 未建 | 备选 |
| 97 | 荆门 | 荆门城区垃圾中转站建设工程 | / |  | 3 |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 在建 | 规划 |
| 98 |  | 荆门市第二垃圾无害化处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1200 | 1200 | 未建 | 规划 |
| 99 |  | 钟祥市沿山头垃圾处理场 | 300 | 8640 | 3 | 100 | 15 | 100 | 1050 |  |  | 9690 | 未建 | 规划 |
| 100 |  | 京山县林家冲垃圾处理场 | 200 | 5380 | 2 | 50 | 5 | 50 | 450 |  |  | 5830 | 建成 | 规划 |
| 101 |  | 沙洋县城市生活垃圾处理工程 | 170 | 6245 |  |  |  |  |  |  |  | 6245 | 在建 | 规划 |
| 102 |  | 沙洋县长林临时垃圾场 | / | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 未建 | 规划 |
| 103 | 鄂州 | 鄂州市城乡一体化节能型垃圾收运系统 |  |  | 18 | 876 | 150 | 950 | 9756 |  |  | 9756 | 在建 | 规划 |
| 104 |  | 华容区垃圾卫生填埋场 | 150 | 4320 | 8 | 150 | 15 | 150 | 1350 |  |  | 5670 | 未建 | 规划 |
| 105 |  | 梁子湖区垃圾填埋场 | 100 | 2880 | 8 | 150 | 15 | 150 | 1350 |  |  | 4230 | 未建 | 规划 |
| 106 | 鄂州 | 鄂州市龙山垃圾场 | / | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 未建 | 规划 |
| 107 |  | 葛店开发区垃圾场 | / | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 未建 | 规划 |
| 108 |  | 梁子湖垃圾填埋场综合治理项目 | / | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 未建 | 规划 |
| 109 |  | 华容区垃圾填埋场 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 未建 | 规划 |
| 110 | 黄冈 | 黄冈城区垃圾处理场项目 | 500 | 8600 |  |  |  |  |  |  |  | 8600 | 建成 | 规划 |
| 111 |  | 黄冈市市区新桥垃圾处理场 | / | 660 |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 未建 | 规划 |
| 112 |  | 黄冈市餐厨垃圾处理工程 | 100 | 6153.8 |  |  |  |  |  |  |  | 6153.8 | 未建 | 备选 |
| 113 |  | 麻城市处理场渗滤液处理工程 | / | / |  |  |  |  |  | 100 | 600 | 600 | 建成 | 规划 |
| 114 |  | 麻城市临时垃圾场 | / | 540 |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 未建 | 规划 |
| 115 |  | 武穴市马口简易垃圾场 | / | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 未建 | 规划 |
| 116 |  | 罗田县垃圾场渗滤液处理工程 | / | / |  |  |  |  |  | 60 | 360 | 360 | 建成 | 规划 |
| 117 |  | 浠水县城区生活垃圾处理工程 | 210 | 4445 |  |  |  |  |  |  |  | 4445 | 在建 | 十一五 |
| 118 |  | 浠水县垃圾处理场渗滤液处理工程 | / |  |  |  |  |  |  | 84 | 504 | 504 | 未建 | 规划 |
| 119 |  | 英山县城市生活垃圾处理工程 | 125 | 3093 |  |  |  |  |  |  |  | 3093 | 在建 | 十一五 |
| 120 |  | 英山县垃圾填埋场 | / | 2100 |  |  |  |  |  | 160 | 960 | 3060 | 未建 | 规划 |
| 121 |  | 蕲春县城市生活垃圾处理场 | 200 | 5380 | 10 | 180 | 12 | 200 | 1440 |  |  | 6820 | 在建 | 规划 |
| 122 |  | 蕲春县陈家垅垃圾处理场 | / | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 未建 | 规划 |
| 123 |  | 红安县城市生活垃圾处理工程 | 190 | 3372 |  |  |  |  |  |  |  | 3372 | 在建 | 规划 |
| 124 |  | 红安县垃圾填埋场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 500 | 500 | 在建 | 规划 |
| 125 |  | 团风县牛皮湖垃圾处理场 | 120 | 3228 | 6 | 90 | 4 | 120 | 660 |  |  | 3888 | 未建 | 规划 |
| 126 |  | 团风县十里湖垃圾处理场 | / | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 未建 | 规划 |
| 127 |  | 黄梅县临时垃圾场 | / | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 未建 | 规划 |
| 128 |  | 黄梅县城市生活垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 426 | 426 | 未建 | 规划 |
| 129 |  | 龙感湖垃圾处理场 | 100 | 2880 | 3 | 100 | 10 | 100 | 900 |  |  | 3780 | 未建 | 规划 |
| 130 | 咸宁 | 咸宁市丰泉垃圾焚烧发电厂 | 600 | 42000 |  |  |  |  |  |  |  | 42000 | 建成 | 规划 |
| 131 |  | 毛山坳垃圾填埋场 | / | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 未建 | 规划 |
| 132 |  | 赤壁市城市生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目 | 200 | 9700 |  |  |  |  |  |  |  | 9700 | 在建 | 规划外 新增 |
| 133 |  | 赤壁市垃圾处理场（二期） | 350 | 10080 | 3 | 100 | 15 | 100 | 1050 |  |  | 11130 | 未建 | 规划 |
| 134 |  | 通城县垃圾处理场 | 160 | 4181 |  |  |  |  |  |  |  | 4181 | 在建 | 规划 |
| 135 | 咸宁 | 通山县通羊镇凉亭岭垃圾处理工程 | 100 | 2690 | 2 | 50 | 5 | 50 | 450 |  |  | 3140 | 未建 | 规划 |
| 136 |  | 通山县凉亭岭垃圾场 | / | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 未建 | 规划 |
| 137 |  | 嘉鱼县垃圾处理场 | 140 | 3766 | 9 | 260 | 10 | 100 | 1860 | 2012年11月28日开工 |  | 5626 | 在建 | 规划 |
| 138 |  | 嘉鱼县马鞍山垃圾场 | / | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 未建 | 规划 |
| 139 |  | 崇阳县谢家坳处理场 | / | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 未建 | 规划 |
| 140 | 随州 | 城南垃圾处理场项目 | 480 | 13824 | 2 | 50 | 10 | 50 | 600 |  |  | 14424 | 建成 | 规划 |
| 141 |  | 随州市烟岱包垃圾处理场 | / | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 未建 | 规划 |
| 142 |  | 广水市双桥垃圾处理场 | 380 | 7274 |  |  |  |  |  |  |  | 7274 | 建成 | 规划 |
| 143 |  | 广水市竹林垃圾处理场 | 200 | 5593 | 2 | 100 | 2 | 100 | 690 |  |  | 6283 | 在建 | 备选 |
| 144 |  | 广水市垃圾收转运系统 | / | / | 3 | 150 | 7 | 180 | 780 |  |  | 780 | 未建 | 备选 |
| 145 |  | 随县生活垃圾处理场 | 80 | 2152 | 3 | 100 | 12 | 120 | 960 |  |  | 3112 | 在建 | 规划 |
| 146 | 恩施 | 恩施市生活垃圾综合处理工程 | 450 | 12960 | 5 | 150 | 15 | 150 | 1350 |  |  | 14310 | 在建 | 规划 |
| 147 |  | 九岭岗生活垃圾卫生填埋场 |  | 140 |  |  |  |  |  | 80 | 480 | 620 | 未建 | 规划 |
| 148 |  | 利川市城区垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 360 | 360 | 未建 | 规划 |
| 149 |  | 利川市垃圾处理场综合扩建项目 | 300 | 5200 | 8 | 150 | 8 | 150 | 1280 |  |  | 6480 | 未建 | 备选 |
| 150 |  | 宣恩县垃圾收集转运 |  |  | 1 | 30 | 3 | 30 | 270 |  |  | 270 | 未建 | 规划 |
| 151 |  | 宣恩县生活垃圾处理场 | / | 100 |  |  |  |  |  | 28 | 168 | 268 | 未建 | 规划 |
| 152 |  | 来凤县垃圾中转站 |  |  | 3 | 80 | 10 | 100 | 780 |  |  | 780 | 未建 | 规划 |
| 153 |  | 来凤县垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 240 | 240 | 未建 | 规划 |
| 154 |  | 咸丰县城市垃圾处理厂 | / | 200 |  |  |  |  |  | 40 | 240 | 440 | 未建 | 规划 |
| 155 |  | 鹤峰县城市垃圾处理场 | / | 1380 |  |  |  |  |  | 36 | 216 | 1596 | 未建 | 规划 |
| 156 |  | 建始县垃圾处理场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 264 | 264 | 未建 | 规划 |
| 157 |  | 建始县垃圾处理场二期工程 | 90 | 3500 | / | / |  |  | / |  |  | 3500 | 未建 | 备选 |
| 158 |  | 建始县下坝新城区垃圾处理场 | 200 | 6000 | / | / |  |  | / |  |  | 6000 | 未建 | 备选 |
| 159 |  | 建始县地埋式生活垃圾转运站项目 | / | / | 8 | 100 | 8 | 100 | 1200 |  |  | 1200 | 未建 | 备选 |
| 160 |  | 巴东县垃圾场渗滤液处理工程 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 360 | 360 | 未建 | 规划 |
| 161 |  | 巴东新城垃圾处理场工程二期 | 70 | 1560 | 1 | 40 | 5 | 50 | 1820 |  |  | 3380 | 未建 | 备选 |
| 162 | 仙桃 | 仙桃市生活垃圾卫生填埋场工程 | 600 | 17280 | 8 | 200 | 20 | 200 | 1800 |  |  | 19080 | 在建 | 规划 |
| 163 |  | 小寺院垃圾厂 | / | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 未建 | 规划 |
| 164 |  | 仙桃市生活垃圾焚烧发电项目 | 500 | 25868 |  |  |  |  |  |  |  | 25868 | 未建 | 备选 |
| 165 | 潜江 | 潜江市垃圾中转站 |  |  | 10 | 550 | 70 | 585 | 5400 |  |  | 5400 | 在建 | 规划 |
| 166 |  | 潜江市新城区垃圾处理场 | 300 | 8640 | 4 | 150 | 10 | 150 | 800 |  |  | 9440 | 未建 | 规划 |
| 167 |  | 潜江市餐厨垃圾处理厂 | 100 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 未建 | 备选 |
| 168 |  | 潜江市生活垃圾焚烧发电项目 | 500 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  | 26000 | 未建 | 备选 |
| 169 |  | 潜江市新城区垃圾转运站 | / | / | 4 | 150 | 10 | 150 | 800 |  |  | 800 | 未建 | 备选 |
| 170 | 天门 | 天门市城市垃圾处理场 | 300 | 8640 | 3 | 100 | 10 | 100 | 900 |  |  | 9540 | 建成 | 规划 |
| 171 |  | 涂台垃圾场 | / | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 未建 | 规划 |
| 172 |  | 多祥镇垃圾填埋场 | / | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 未建 | 备选 |
| 173 | 神农架 | 松柏垃圾处理厂 | 50 | 1345 | 8 | 240 | 16 | 240 | 1920 |  |  | 3265 | 在建 | 规划 |
| 174 |  | 松柏垃圾堆放场 | / | 380 |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 未建 | 规划 |

备注：上述项目包括“十一五”规划3个在建和1个规划外新增在建项目。